Remon, Christian en Tim

Uitleenregistratiesysteem

        Klas: SEITO-21A
Datum: 02-12-2021
Versie: 0.1

inhoud

# Documenthistorie

In het onderstaande overzicht zijn alle aanpassingen van dit document te vinden die er in de verloop van tijd zijn geweest.

versie	datum	auteur	Omschrijving
0.1	02-12-2021	Remon	Eerste versie
0.2	08-12-2021	Remon	Doelen en risico’s verbeterd.

# Inleiding

In dit document laten wij alle functies en specificaties zien van onze website van het uitleenregistratiesysteem. Wij hebben alles weergegeven in een afbakening om alles wat duidelijker te maken. Wij doen dit doormiddel van de MoSCoW methode. Hierin staan alle Eisen van de product owner weergegeven op de manier; must haves, should haves, could haves en de won’t haves.

# Doel(en)

De product-owner wil graag dat hij (samen met andere docenten) een makkelijk benaderen, duidelijk overzicht om te zien welk uitgeleend apparaat door wie is uitgeleend en wanneer het terug komt.

# Resultaat

Om onze doel(en) te bereiken gaan wij een website maken.

# Programma van eisen

In het programma van eisen laten wij zien welke eisen er zijn gesteld door de product owner.
Deze eisen geven wij hieronder weer in een MoSCoW anaylyse.

# MoSCoW analyse

Must haves
- Loginpagina voor docenten
- Navigatiebalk
- Apparatuur overzicht voor docenten
- Apparatuur overzicht publiek
- Sorteersysteem
- Uitleenoverzicht
- Nieuw apparaat toevoegen
- Nieuwe categorie toevoegen

Should haves
Style is Friese poort

Could haves
Responsive

Wont haves
-

# Programma van eisen in detail

In de onderstaande lijst leggen wij elk onderdeel uit onze MoSCoW analyse van de programma van eisen is in detail uit.

Must haves

Loginpagina voor docenten
De product owner wil dat er een inlogpagina voor docenten komt.

Navigatiebalk
De website moet een goed werkende navigatiebalk hebben.

Apparatuur overzicht voor docenten
- De product-owner wil dat er een pagina komt met daarin alle verleenbare apparatuur.
- Op deze pagina moet een docent ook apparatuur kunnen verlenen.

Apparatuur overzicht publiek
De product-owner wil een publieke pagina waar iedereen alle verleenbare apparatuur kan zien.

Sorteersysteem
De product owner wil dat er op de publieke en docenten apparatuur overzichten een sorteerknop komt.

Uitleenoverzicht
- Op deze pagina kunnen docenten zien wie er op dat moment welk apparaat leent, Welke datum het is uitgeleend en de retourneerdatum.
- Ook moet hier het apparaat worden ingeleverd met mogelijk een opmerking erbij.

Nieuw apparaat toevoegen
Op de apparatuur overzicht voor docenten moet een optie komen om een nieuw apparaat te kunnen toevoegen.

Nieuwe categorie toevoegen
Op de apparatuur overzicht voor docenten moet een optie komen om een nieuwe categorie te kunnen toevoegen

Should haves

Style is Friese Poort
De product-owner wil als style voor zijn website de kleuren en logo van de Friese Poort.

Could haves

Responsive
Als wij aan het einde van het project tijd over hebben, gaan wij de website responsive maken. Dit is geen eis.

Won’t haves
        -

# Risico’s

Tijdens dit project zijn er risico’s die naar boven komen. Deze risico’s zijn in het onderstaande overzicht af te lezen.

Risico’s	Effect van risico	Hoe lossen we dit op
Een bug, hack, probleem	Data kan verloren gaan	Backup optie aanzetten

# Planning

Onze planning voor de komende 5 weken is in het onderstaande overzicht af te lezen.
Taken	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
Schetsen maken	Tim / Christian Remon
Projectplan maken	Remon
Trello maken	Tim / Christian Remon
Functioneel ontwerp	Groep	Groep
Definitieve schetsen in Figma zetten		Christian / Tim / Remon
Loginpagina maken		Christian
Loginpagina testen		Christian
Header docent		Lars	Tim
Apparaten overzicht docent		Tim	Tim
Apparaten overzicht testen			Tim
Uitleenoverzicht		Remon	Remon
Uitleenpagina header		Remon	Remon
Uitleenpagina testen			Remon
Uitleen popup			Christian
Nieuwe categorie toevoegen pop-up				Remon
Nieuw apparaat toevoegen pop-up				Tim
Nieuw apparaat en categorie testen				Remon Tim
Sorteer systeem			Lars	Lars
Publieke overzicht maken			Christian	Christian	Groep
Publieke overzicht header				Christian	Groep
Publieke overzicht testen					Groep
Alles in een keer nog testen					Groep
Website online zetten					Groep
Presentatie maken					Groep